临时围挡施工合同

甲方：四川江口醇文化传媒有限公司

乙方：

甲乙双方在平等自愿的原则下，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，经双方友好协商，就巴中市渠江流域大佛寺大桥-李家湾闸坝段水污染防治及生态修复工程临时围挡达成本施工合同，供双方共同遵守。

- 报价及材料要求

1.1报价：

| 产品名称 | 单位 | 暂定数量 | 含税包干综合单价（元） | 含税总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 框架式小草铁皮围挡（高1.8米） | 平方米 | 现场据实收方 |  | / |  |
| 框架式小草铁皮围挡（高2.5米） | 平方米 | 现场据实收方 |  | / | 固定式围挡 |
| 暂定含税总价：¥ / |
| 人民币（大写）： / |

注：若围挡所需材料价格上下浮动超过5%的，甲乙双方另行协商，对围挡综合单价据实进行调整。

1.2围挡规格：

2.5米高围挡规格：

（1）围挡单块高2.5米、宽3米；立柱采用40mm*80mm*1mm镀锌方管，立柱间距2.5m-3m；小草铁皮压制成型。

（2）横梁采用40mm*60mm*1mm镀锌方管焊接，并使用0.326mm厚镀锌板进行围挡蒙面。

（3）背面采用40*40镀锌方管斜撑，间距2m/根。

1.8米高围挡规格：

（1）围挡单块高1.8米、宽2.76米；立柱采用40mm*80mm*1mm镀锌方管，立柱间距2.76m；小草铁皮压制成型。

（2）横梁三根采用40mm*60mm*1mm镀锌方管焊接，并使用0.326mm厚镀锌板进行围挡蒙面。

（3）背面采用40mm*40mm*1mm镀锌方管斜撑，间距2.76m/根，长度为1.5m;底部采用40mm*60mm*1mm镀锌方管加固，长度为1m。

1.3围挡安装质量要求：符合国家/行业相关标准（以标准较高者为准）。

- 施工地点

巴中市 巴州 区/县      /       。

- 施工时间：

3.1  甲方以邮件或书面方式提前一天通知乙方进场施工，施工时间为乙方收到通知后  /  天内。

3.2  甲乙双方联系人：

乙方：                      （电话：                ）

甲方：                      （电话：                ）

- 价格及结算方式

4.1单价：本工程采用固定含税包干综合单价（即成活单价），包括但不限于材料的采购、制作、运输、安装、人工、劳务、上下车、材料损耗、13%增值税发票所对应的税金等完成此项目的一切费用。本工程采用增值税专用发票（如遇材料涨跌超过±5%时，超过部分据实调价）。

其费用包含：立柱，含每根立柱后部斜撑支撑，围挡面板后部为水平方向两根横挡，带上下卡槽，保证围挡的安全稳定等费用，除围挡因人为与恶劣天气损坏的修复费用外甲方不再另行支付任何费用（若因围挡本身质量问题需要修复的，由乙方免费维修）。

4.2结算方式：

- 本项目无预付款，乙方将围挡送至指定地点安装完毕经甲方验收合格后，支付至收方金额的95%（收方金额即结算金额=甲方签字认可的收方量*固定含税包干综合单价），收方金额剩余5%做为质保金，质保期为2个月，自甲方验收合格之日起算。质保期到期后，围挡无质量问题且乙方无违约责任时，甲方无息支付剩余质保金。甲方要求分期分段施工的，甲方在接到乙方验收申请后3日内按分段长度进行验收。

- 甲方在支付款项前，乙方应提供全额有效的增值税专用发票，作为甲方付款的依据，如乙方未及时提供或提供不合格发票，甲方有权暂缓支付，且不承担逾期付款的法律责任，但甲方应及时通知乙方进行更正发票。

（3）结算工程量：以甲方、乙方签字认可的收方量作为结算量。若双方对结算工程量有争议，双方应进行协商确认，协商不成按行业惯例或由第三方造价工程师确定的工程量作为最终结算工程量。

4.3 付款方式：待乙方将围挡供应、安装完毕经甲方验收合格,甲方收到乙方开具的合法有效且足额税率为13%的增值税专用发票后5日内向乙方支付工程款，如乙方拟变更收款账户，应于甲方付款前3个工作日书面通知甲方，否则由此给乙方自身造成的损失或者给甲方造成的损失，由乙方自行承担。进行分段施工应按分段进行验收并付款。

指定账户如下：

| 收款户名 |  |
| --- | --- |
| 账 号 |  |
| 开户行 |  |

- 违约责任

5.1乙方逾期未将围挡安装完毕并通过甲方验收，或不按甲方现场要求进行装卸、堆放，影响甲方施工进度的，甲方有权按合同暂定金额的1‰的标准向乙方按日计收逾期违约金，且乙方还应承担由此给甲方造成的所有损失。逾期超过5日，甲方有权解除合同，要求乙方退还已收取的所有费用（如有），并要求乙方按合同暂定金额的20%支付违约金及赔偿甲方所有损失。

5.2乙方供应、安装的围挡如存在质量问题，影响正常使用的，甲方有权按合同暂定金额的20%向乙方收取违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

5.3乙方自带人员如发生治安案件、劳动纠纷、工伤事故、意外伤亡等的，由乙方自行处理全部赔偿、安置等费用，与甲方无关。如乙方处理欠妥导致甲方承担责任或遭受损失的，甲方有权向乙方全额追偿。

5.4任何一方违约的，违约方还应承担守约方为维护合法权益而支出的律师费、诉讼费、公告费、鉴定费等必要费用。

5.5甲方逾期验收、逾期支付工程款的，应当以应付未付工程款为基数，按照1.5倍LPR计算资金占用利息。

六、廉政条款

6.1甲方工作人员不得索要或接受承包方的包括但不限于礼金，有价证券和贵重物品等经财物，不得在承包方报销任何应由发包方或个人支付的费用。

6.2乙方保证其工作人员不向甲方工作人员提供任何可能影响其公正、忠诚履行工作职务的财物，或者任何不正当的利益输送行为，若乙方存在前述行为的，需向甲方承担合同总价5%的违约金。

七、合同生效及其它

7.1本合同未尽事宜，双方协商解决，若双方协商未果，可起诉至工程所在地人民法院。

7.2本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

7.3本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方：                              乙方：

法定代表人：                        法定代表人：

地址：                              地址：

日期：    年  月  日                日期：    年  月  日